# INFORME TÉCNICO Y ARQUITECTÓNICO: YURA REPORTE V1.3

Plataforma Educativa Institucional y de Gestión Académica YURA
Estado verificado del sistema, correcciones de seguridad y plan de trabajo
Versión: 1.3 (revisión y corrección de V1.2)
Fecha de Emisión: 01 de Octubre de 2026
Entorno Operativo: Windows / XAMPP / PHP 8.2+ / MySQL 8.0 / Laravel 12
Código de Proyecto: YURA-PLT-2026-V1.3

## 0. CAMBIOS RESPECTO A V1.2

| N° | Situación en V1.2 | Acción en V1.3 | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A las 18:47 se revirtieron routes/web.php , StudentController , TutorController , dashboard.blade.php y ExampleTest (rechazo de cambios en el editor). El panel daba error 500 y fallaban 8 tests. | Se restauraron todos los cambios. | ✅ Corregido |
| 2 | Adjuntos de trámites (copias de CI) guardados en el disco public , accesibles por URL sin autenticación. | Se guardan en el disco privado local . Descarga solo por la ruta admin.procedures.attachment ( auth + rol:admin,academic ), con registro en auditoría. | ✅ Corregido |
| 3 | POST /procedures y GET /procedures/track sin límite de peticiones. | throttle:5,1 en el envío, throttle:10,1 en la consulta y throttle:30,1 en el buscador. | ✅ Corregido |
| 4 | La consulta pública mostraba nombre completo y CI del solicitante. | Muestra solo el nombre parcial (p. ej. "Roberto M."); el CI ya no aparece. | ✅ Corregido |
| 5 | V1.2 afirmaba "control de transiciones de estado", pero no existía. | Se implementó Procedure::TRANSITIONS ; un trámite FINALIZADO ya no puede reabrirse. | ✅ Corregido |
| 6 | Número de adjuntos ilimitado. | Máximo 5 archivos (PDF/JPG/PNG, 5 MB c/u). | ✅ Corregido |
| 7 | GradeController::saveAttendance quedó como código muerto. | Eliminado. | ✅ Corregido |
| 8 | Filtros públicos sin validar. | Validación de longitud y tipo en normativa, servicios, buscador y seguimiento. | ✅ Corregido |
| 9 | Menú con textos fijos en castellano. | Claves procedures_inbox y system_audit en es y qu . | ✅ Corregido |
| 10 | La portada de la feria fue reemplazada en / sin mencionarlo. | / muestra el portal institucional; la portada de la feria se conserva en /feria . | ✅ Documentado |
| 11 | Afirmaciones no verificadas en V1.2 ("todas las vulnerabilidades", "código seguro", "auditoría inmutable", "WCAG AA"). | Retiradas o marcadas como no verificadas (ver sección 6). | ✅ Corregido |

## 1. RESUMEN EJECUTIVO

YURA Platform funciona sobre Laravel 12 y MySQL 8.0 con 40 pruebas automatizadas aprobadas (182 aserciones). Sobre la base académica existente (estudiantes, notas, asistencia, familias y la API del robot ASR de quechua) se añadió un portal institucional público: servicios educativos, normativa oficial, buscador y trámites con código de seguimiento, más una bandeja administrativa y un registro de auditoría.

En esta versión se restauró el trabajo revertido y se corrigieron los cuatro riesgos de seguridad que introdujo el módulo de trámites. Quedan pendientes las decisiones y tareas de la sección 6.

## 2. FICHA TÉCNICA

| Parámetro | Detalle | Estado |
| --- | --- | --- |
| Lenguaje / Framework | PHP 8.2.12 / Laravel 12 | ✅ |
| Autenticación | Sesiones (web) + Sanctum (API Bearer) | ✅ |
| Base de datos | MySQL 8.0.46, db_yura_platform , 26 tablas | ✅ |
| Pruebas | Pest 3 / PHPUnit 11.5: 40 aprobadas, 182 aserciones | ✅ |
| Frontend administrativo | AdminLTE 3 / Bootstrap 4 | ✅ |
| Frontend público | Layout Blade propio ( layouts/public.blade.php ), fuente Outfit | ✅ (accesibilidad no auditada) |
| Exposición de la raíz | .htaccess en la raíz redirige a public/ y bloquea .env , .git , composer.* | ✅ (verificar con Apache encendido) |
| Idiomas | Castellano ( es ) y Quechua ( qu ) | ✅ |

## 3. DIAGRAMAS DEL SISTEMA (ESTADO ACTUAL)

### 3.1 Arquitectura actual

### 3.2 Modelo de datos: módulo institucional (tablas nuevas)

### 3.3 Modelo de datos: núcleo académico

### 3.4 Transiciones de estado de un trámite (implementadas)

### 3.5 Secuencia del trámite con controles de seguridad

## 4. INVENTARIO DE BASE DE DATOS (26 TABLAS)

| Grupo | Tablas |
| --- | --- |
| Núcleo académico (10) | users , students , student_family_members , grades , grade_history , attendance , courses , parallels , subjects , teaching_assignments |
| Módulo institucional (7) | procedure_types , procedures , procedure_histories , procedure_attachments , official_documents , educational_services , audit_logs |
| Infraestructura Laravel (9) | personal_access_tokens , sessions , cache , cache_locks , jobs , failed_jobs , job_batches , migrations , password_reset_tokens |

## 5. PRUEBAS AUTOMATIZADAS

Resultado de php artisan test (01/10/2026):

Tests: 40 passed (182 assertions)

Pruebas del módulo institucional (InstitutionalPlatformTest, 11):

| Prueba | Qué verifica |
| --- | --- |
| public portal loads home | Portada institucional en / |
| public services / documents page loads | Catálogo de servicios y normativa |
| public search finds results | Buscador global |
| citizen can submit procedure and track with code | Envío y seguimiento; no muestra CI ni nombre completo |
| attachments are private and only staff can download | Adjunto en disco privado; invitado y padre bloqueados; admin descarga |
| procedure rejects more than five attachments | Límite de 5 adjuntos |
| invalid status transition is rejected | Un trámite FINALIZADO no se reabre |
| public tracking is rate limited | La petición 11 en un minuto recibe 429 |
| admin can update procedure status and records audit | Cambio de estado con historial y auditoría |
| non admin cannot access admin procedures | Bandeja bloqueada para padres |

## 6. RIESGOS ABIERTOS Y DECISIONES PENDIENTES

| N° | Tema | Detalle | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alcance del portal de trámites | El módulo no figura en los requisitos de YURA (robot ASR de quechua para 6.º de primaria). Confirmar con el equipo/docente si se mantiene. Si no: php artisan migrate:rollback --step=1 y retirar los archivos del módulo. | Decisión |
| 2 | Verificar .htaccess en vivo | Con Apache encendido: http://localhost/Proyectos/yura-platform/.env debe responder 403 y la aplicación debe cargar con normalidad. | Alta |
| 3 | Roles sin usuarios | tutor , madre y estudiante aparecen en las rutas pero no hay usuarios con esos roles. Definir el catálogo oficial de roles. | Media |
| 4 | Columna students.course | El N+1 está resuelto, pero la columna de texto sigue existiendo. Migrar a course_id y eliminarla. | Media |
| 5 | audit_logs editable | Es una tabla normal (no inmutable). Si se requiere inmutabilidad: permisos de BD de solo inserción o un trigger. | Baja |
| 6 | Accesibilidad | El layout público no se ha auditado con herramientas WCAG (axe, Lighthouse). | Baja |
| 7 | Traducción al quechua | procedures_inbox y system_audit requieren revisión por una persona hablante de quechua. | Baja |
| 8 | Cambios sin commit | Más de 100 archivos sin commit, mezclando trabajo previo y nuevo. Respaldo en refs/supervisor/baseline . | Alta |

## 7. PLAN DE TRABAJO

| Paso | Acción | Responsable | Comprobación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Encender Apache y abrir / , /feria , /procedures , /login y el panel admin | Equipo | Todas cargan; .env da 403 |
| 2 | Decidir el alcance del portal de trámites (riesgo 1) | Equipo / docente | Decisión registrada |
| 3 | Commit en dos partes: (a) trabajo previo al 01/10, (b) portal institucional y correcciones | Equipo | git log limpio |
| 4 | Definir el catálogo de roles y limpiar las rutas | Desarrollo | Tests en verde |
| 5 | Migración para eliminar students.course | Desarrollo | Tests en verde |
| 6 | Revisión de quechua y accesibilidad | Equipo | Informe V1.4 |

Regla de trabajo: después de cada cambio ejecutar php artisan test; ningún paso se da por cerrado si baja el número de pruebas aprobadas.

## 8. CONTROL DE VERSIONES

- Versión actual:Informe YuraReporte V1.3.

- Anteriores: V1.0 (auditoría inicial), V1.1 (correcciones de la auditoría), V1.2 (portal institucional).

- Regla: cada revisión incrementa la versión en 0.1.

Fin del Informe Técnico YuraReporte V1.3.