PROYECTO YURA

Plataforma Web de Gestión Académica

INFORME DE AUDITORÍA COORDINADA

Código Visual + Código Interno

Informe v1.0

Tipo de documento: Informe de pruebas y auditoría de software

Fecha de emisión: 17 de septiembre de 2026

Versión evaluada: árbol de trabajo actual sobre la rama "develop" (base: commit d419bd0), tras la ronda de correcciones aplicada el mismo día (migración a MySQL, eliminación de tablas huérfanas, población de teaching_assignments, consolidación role/rol, fix de la colisión students.course)

Repositorio: yura-platform (Laravel 12 · PHP 8.2 · Blade · Vite · MySQL 8)

Metodología: dos subagentes especializados y coordinados (Código Visual + Código Interno), trabajando en paralelo sobre el mismo estado del proyecto, cruzando hallazgos entre sí para evitar duplicados y contradicciones. Cada resultado distingue explícitamente "probado realmente" (ejecución/captura/petición real) de "solo inspeccionado" (lectura de código).

# ÍNDICE

# RESUMEN EJECUTIVO

Los siguientes indicadores se calcularon a partir de las filas de resultado de los dos subagentes (secciones "Resultados del Subagente Visual" y "Resultados del Subagente Interno"). No incluyen estimaciones ni resultados no verificados.

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Pruebas totales realizadas (ambos subagentes) | 53 |
| ✅ Aprobadas | 28 |
| ⚠️ Observaciones | 12 |
| ❌ Errores | 12 |
| ⏳ Pendientes | 1 |

### Desglose por subagente

| Subagente | Total | Aprobadas | Observ. | Errores | Pendientes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subagente Visual | 27 | 13 | 8 | 5 | 1 |
| Subagente Interno | 26 | 15 | 4 | 7 | 0 |

### Los 6 hallazgos CRÍTICOS de esta ronda (todos probados realmente, no supuestos)

- Api/UserController.php sin ninguna verificación de rol: cualquier usuario autenticado por API puede listar los 25 usuarios completos (PII) y crear una cuenta de administrador nueva — escalación de privilegios total, confirmada creando y eliminando un usuario admin real.

- Exportación masiva de estudiantes (PDF/Excel) sin restricción de rol: un padre descargó realmente el archivo con los 20 estudiantes de la institución.

- Listado /students sin filtrar por rol: un padre real ve a los 20 estudiantes del colegio, no solo al suyo — confirmado de forma independiente por los dos subagentes.

- Login web no valida si el usuario está activo: una cuenta marcada como inactiva pudo iniciar sesión y usar el sistema con normalidad.

- Una comparación de rol escrita como "tutor" literal (en vez de padre/madre/tutor) rompe simultáneamente el dashboard familiar, la ruta /tutor/dashboard y el endpoint de la API para tutores — ningún usuario real del sistema tiene ese rol exacto, así que el 100% de los padres/madres se ve afectado.

- /family-members sin control de acceso por usuario: un padre ve registros familiares de otras familias.

### Confirmado que funciona correctamente

- El fix reciente de "Sin curso" en el dashboard del profesor (aplicado tras la ronda anterior) funciona correctamente — verificado de forma independiente por los dos subagentes.

- La suite de pruebas automatizadas (22/22) sigue pasando, pero el Subagente Interno determinó la causa exacta de por qué no detecta ninguno de los 6 hallazgos críticos: los datos de prueba del test existente usan literalmente "rol"=>"tutor" y "estado"=>"activo", los mismos valores erróneos que el código busca, ocultando el problema en vez de exponerlo.

# 1. INTRODUCCIÓN

Este documento es el "Informe v1.0" de una auditoría coordinada sobre la plataforma web del proyecto YURA (Laravel 12), solicitada expresamente con dos subagentes especializados y complementarios: un Subagente de Código Visual (interfaz, vistas Blade, navegación, experiencia de usuario) y un Subagente de Código Interno (lógica de negocio, controladores, modelos, middleware, autenticación, autorización y su relación con la base de datos real).

A diferencia de auditorías anteriores del proyecto (que usaban tres subagentes divididos por capa técnica: visual, código y configuración), esta ronda agrupa deliberadamente "código" e "interfaz" en dos frentes que se cruzan entre sí: cuando el Subagente Visual detecta que un botón, modal o pantalla depende de una función del servidor, marca el punto explícitamente para que el Subagente Interno lo confirme o lo descarte con una prueba real, evitando hallazgos duplicados o contradictorios entre ambos.

Esta ronda se ejecuta inmediatamente después de una serie de correcciones aplicadas el mismo día (migración de la base de datos a MySQL real, eliminación de un subsistema huérfano de 8 tablas y 6 modelos, eliminación del modelo Tutor, población de la tabla teaching_assignments, corrección de la colisión entre la columna students.course y su relación Eloquent, y consolidación de las columnas users.role/rol). El objetivo es verificar con evidencia real cuáles de esas correcciones funcionan y qué problemas de fondo, antiguos o nuevos, siguen sin resolverse.

# 2. OBJETIVOS

- Verificar con evidencia real (capturas de pantalla, peticiones HTTP, consultas SQL) el estado de la interfaz y la lógica interna tras la ronda de correcciones más reciente.

- Cruzar los hallazgos de ambos subagentes para identificar duplicados, confirmar sospechas visuales desde el backend, y detectar causas raíz comunes entre síntomas que parecían independientes.

- Cerrar con evidencia definitiva los hallazgos de rondas anteriores que nunca habían sido re-probados con una petición real (exportación masiva, login con usuario inactivo, listado de estudiantes sin scoping).

- Clasificar cada hallazgo por prioridad (crítico, alto, medio, bajo) y distinguir siempre "probado realmente" de "solo inspeccionado".

# 3. ALCANCE

Incluye: todas las vistas Blade activas y sus rutas correspondientes; los 10 modelos Eloquent vigentes y su correspondencia con la base de datos MySQL real; los controladores web y API; el middleware de autenticación, roles y CSRF; y la suite de pruebas automatizadas existente.

No incluye: pruebas de carga/rendimiento, penetración exhaustiva, ni verificación de hardware físico del robot (fuera del repositorio de la plataforma web).

# 4. METODOLOGÍA

Ambos subagentes trabajaron en paralelo sobre el mismo estado del proyecto (misma base de datos MySQL real, mismo código fuente), sin modificarlo, distinguiendo en cada fila de sus tablas si el resultado fue "probado realmente" (ejecutando código, tests, curl, tinker, o tomando una captura de pantalla real con Chrome vía Puppeteer) o "solo inspeccionado" (lectura de código sin ejecución).

- Subagente Visual: usó Chrome real (puppeteer-core) con sesiones de navegador aisladas por rol para tomar capturas reales, además de curl con manejo de cookies para pruebas de control de acceso y fuga de datos, y tinker para contrastar lo mostrado en pantalla contra la base de datos real.

- Subagente Interno: usó curl con sesiones autenticadas y tokens Sanctum reales contra un servidor de desarrollo real (php artisan serve) y la base de datos MySQL real, además de consultas SQL directas y la ejecución de la suite de tests.

Cualquier dato de prueba insertado por cualquiera de los dos subagentes (un usuario administrador de prueba, una nota, un cambio temporal de estado) fue revertido explícitamente y verificado al finalizar, según se detalla en cada informe.

# 5. ARQUITECTURA DEL SISTEMA (estado actual, tras la ronda de correcciones)

- Backend: 10 modelos Eloquent reales (Attendance, Course, Grade, GradeHistory, Parallel, Student, StudentFamilyMember, Subject, TeachingAssignment, User), cada uno confirmado contra una tabla real en MySQL. Ya no existen los modelos huérfanos de rondas anteriores (Activity, ActivitySession, SchoolClass, Group, Interaction, Result, Tutor).

- Base de datos: MySQL 8 real (db_yura_platform), con teaching_assignments ya poblada y la columna users.rol ya eliminada (solo persiste role).

- Autenticación: guard "web" por sesión para el panel, Sanctum (tokens Bearer) para la API. Ambos mecanismos de autenticación funcionan correctamente (probado realmente); los problemas encontrados esta ronda son casi todos de autorización (qué puede hacer un usuario ya autenticado), no de autenticación.

- Interfaz: AdminLTE/Bootstrap con jQuery cargado correctamente en el layout principal; Cuaderno Pedagógico con estructura SER/SABER/HACER; Cursos y Paralelos fusionados en una vista con modales.

# 6. RESULTADOS DEL SUBAGENTE VISUAL

27 pruebas realizadas, mayormente con capturas de pantalla reales tomadas con Chrome (puppeteer-core) en sesiones de navegador aisladas por rol, complementadas con curl real para pruebas de control de acceso y contraste directo contra la base de datos.

| Total | Aprobadas | Observaciones | Errores | Pendientes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 13 | 8 | 5 | 1 |

| Nº | Elemento | Prueba | Resultado | Probado/Inspeccionado | Estado | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Login admin/profesor/padre | Login real vía Puppeteer, 3 contextos aislados | Los 3 autentican y redirigen a /dashboard | Probado realmente | ✅ APROBADO | — |
| 2 | Menú hamburguesa | Clic real, medir clase CSS del body | Colapsa a solo iconos correctamente | Probado realmente | ✅ APROBADO | — |
| 3 | Dashboard Profesor — curso real en "Top rendimiento"/"Estudiantes asignados" | Login real prof.vargas, extracción DOM | Muestra "Sexto de Primaria" real, no "Sin curso" | Probado realmente | ✅ APROBADO | Fix aplicado tras la ronda anterior funciona |
| 4 | Mismo fix en las otras 3 ubicaciones del dashboard | Inspección de las 4 líneas del blade | Las 4 usan $student->course()->first()?->name de forma consistente | Probado realmente (3/4) + inspección | ✅ APROBADO | — |
| 5 | Modal "Lanzar Actividad" del robot — título | Clic real en el modal, es y qu | Sigue mostrando literalmente 'messages.launch_robot_activity' | Probado realmente | ❌ ERROR | MEDIO — coincide con hallazgo del Subagente Interno |
| 6 | Dashboard del rol padre/tutor | Login real juan.quispe (role=padre) | No ve el panel familiar; ve el mensaje "Selección de Curso Requerida" pensado para admin | Probado realmente | ❌ ERROR | CRÍTICO — causa raíz: isTutor() compara con role==="tutor" literal |
| 7 | Ruta /tutor/dashboard | curl real con cookies de padre | 302 con error 'No tienes permisos' | Probado realmente | ❌ ERROR | CRÍTICO — misma causa raíz que fila 6 |
| 8 | Fuga de datos — /students para rol padre | curl real con sesión de padre + verificación en BD | Ve los 20 estudiantes del colegio, no solo su hijo | Probado realmente | ❌ ERROR | CRÍTICO — coincide con hallazgo del Subagente Interno |
| 9 | Fuga de datos — /family-members para rol padre | curl real con sesión de padre | Ve registros familiares de otras familias, no solo la suya | Probado realmente | ❌ ERROR | CRÍTICO — solo confirmado por este subagente |
| 10 | Dashboard Admin — tarjetas "Asistencia de Hoy"/"Retos Lanzados" | curl real + contraste con BD | Valores fijos '94%'/'12' (mock hardcodeado en el código), no calculados | Probado realmente | ⚠️ OBSERVACIÓN | MEDIO |
| 11 | Cursos y Paralelos — modales | Clic real en abrir/cerrar ambos modales | @csrf/required/@error presentes, abren y cierran bien | Probado realmente | ✅ APROBADO | — |
| 12 | Badge "Secundaria Comunitaria Productiva" | Sin dato de prueba con ese nivel | No verificable visualmente; código correcto por inspección | Solo inspeccionado (sin dato) | ⏳ PENDIENTE | — |
| 13 | Contador de paralelos/estudiantes por curso | Captura vs conteo real en BD | Coincide exactamente (20 estudiantes) | Probado realmente | ✅ APROBADO | — |
| 14 | Cuaderno Pedagógico — estructura 24 columnas | Login real, captura completa | Banner y columnas correctos, sin cambios | Probado realmente | ✅ APROBADO | — |
| 15 | Cuaderno Pedagógico — íconos robot en "Hacer" | Inspección de captura | Ícono con tooltip presente en las 5 columnas | Probado realmente | ✅ APROBADO | — |
| 16 | Usuarios (/users) — listado vs BD | Login admin, captura + conteo BD | Coincide exactamente por rol y estado | Probado realmente | ✅ APROBADO | — |
| 17 | Estudiantes (/students) para admin | Login admin, captura | Lista 20 estudiantes con barra de color coherente | Probado realmente | ✅ APROBADO | — |
| 18 | Vista huérfana auth/register.blade.php | curl a /register | 404, sin ruta que la use | Probado realmente | ⚠️ OBSERVACIÓN | BAJO |
| 19 | Vista huérfana welcome.blade.php | grep de rutas + diff de contenido | No referenciada por ninguna ruta; home.blade.php es la real | Probado realmente | ⚠️ OBSERVACIÓN | BAJO |
| 20 | Rutas huérfanas /courses/create y /parallels/create | curl real | 200 pero sin enlace en la UI | Probado realmente | ⚠️ OBSERVACIÓN | BAJO |
| 21 | courses/create.blade.php desactualizado | Inspección + intento de envío | Le falta el campo nivel_educativo que el controlador exige | Solo inspeccionado | ⚠️ OBSERVACIÓN | BAJO — sin impacto real, vista huérfana |
| 22 | Home pública (/) | curl real | 200 | Probado realmente | ✅ APROBADO | — |
| 23 | Sidebar — textos sin traducir en Quechua | Cambio real de idioma + captura | 6 ítems del menú permanecen en español con qu activo | Probado realmente | ⚠️ OBSERVACIÓN | MEDIO |
| 24 | Control de acceso — profesor bloqueado de áreas admin | curl real con sesión de profesor | 6 rutas admin bloqueadas (302), 3 permitidas (200) | Probado realmente | ✅ APROBADO | — |
| 25 | Responsive — Mobile (Dashboard/Cursos/Cuaderno) | Capturas reales 375×812 | Dashboard/Cursos sin overflow; Cuaderno requiere scroll horizontal (esperado) | Probado realmente | ⚠️ OBSERVACIÓN | BAJO — UX preexistente |
| 26 | Errores de consola JS | Captura de consola durante todo el recorrido admin | Cero errores | Probado realmente | ✅ APROBADO | — |
| 27 | Estilo inconsistente parallels/edit.blade.php | Inspección de código | Bootstrap plano en vez de la identidad card-quechua | Solo inspeccionado | ⚠️ OBSERVACIÓN | BAJO |

# 7. RESULTADOS DEL SUBAGENTE INTERNO

26 pruebas realizadas, casi todas con peticiones HTTP reales (curl con sesiones/tokens reales) contra un servidor de desarrollo real y la base de datos MySQL de producción local, más consultas SQL directas y la ejecución completa de la suite de tests.

| Total | Aprobadas | Observaciones | Errores | Pendientes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 15 | 4 | 7 | 0 |

| Nº | Archivo/Módulo | Prueba | Resultado | Probado/Inspeccionado | Estado | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 modelos Eloquent | Schema::hasTable() real para cada uno | Las 10 tablas existen en MySQL real | Probado realmente | ✅ APROBADO | N/A |
| 2 | app/Models/*.php | Confirmar que solo quedan 10 modelos | Ningún modelo huérfano (Activity/Group/etc. ya no existen) | Probado realmente | ✅ APROBADO | N/A |
| 3 | User::$fillable vs columnas reales | Comparar contra SHOW COLUMNS | Incluye rol/telefono/estado que ya no existen como columnas, pero los mutators evitan error | Probado realmente | ⚠️ OBSERVACIÓN | BAJO |
| 4 | Columna users.rol eliminada | SHOW FULL COLUMNS real | Confirmado: solo existe role | Probado realmente | ✅ APROBADO | N/A |
| 5 | Login admin/profesor tras quitar rol | POST /login real | Ambos exitosos, sesión funcional | Probado realmente | ✅ APROBADO | N/A |
| 6 | Colisión students.course vs course() | Tinker real sobre Student id=1 | course=texto intacto; course()->first()=modelo real | Probado realmente | ✅ APROBADO | N/A |
| 7 | teaching_assignments poblada | SELECT COUNT(*) real | 2 filas, asignación de prof.vargas activa | Probado realmente | ✅ APROBADO | N/A |
| 8 | POST /grades/save como profesor | Guardado real de nota | 200, grade_id creado (y luego eliminado) | Probado realmente | ✅ APROBADO | N/A |
| 9 | TutorController::myChildren() — GET /api/tutor/my-children | Token real de padre real | 403 Unauthorized: exige role==="tutor" y status==="active" literales | Probado realmente | ❌ ERROR | CRÍTICO |
| 10 | my-children sin token | Petición real sin header | 401 correcto | Probado realmente | ✅ APROBADO | N/A |
| 11 | my-children con token inválido | Petición real con token falso | 401 correcto | Probado realmente | ✅ APROBADO | N/A |
| 12 | Exportación masiva PDF/Excel con rol padre | Descarga real con sesión de padre | 200, descarga los 20 estudiantes completos | Probado realmente | ❌ ERROR | CRÍTICO |
| 13 | GET /students con rol padre | curl real con sesión de padre | Lista los 20 estudiantes, no solo el suyo | Probado realmente | ❌ ERROR | CRÍTICO |
| 14 | AuthController::login() con status inactivo | Status cambiado a inactivo en BD real + login real | Login exitoso, sesión plenamente funcional | Probado realmente | ❌ ERROR | CRÍTICO |
| 15 | CheckRole en /grades, /users, /courses con rol no autorizado | curl real con sesión de padre y profesor | 302 en los 3 casos, correcto | Probado realmente | ✅ APROBADO | N/A |
| 16 | CheckRole en POST /grades/save con rol padre | Sesión real + CSRF válido | 302, rechazado correctamente | Probado realmente | ✅ APROBADO | N/A |
| 17 | CSRF real | POST sin token y con token de otra sesión | 419 en ambos casos | Probado realmente | ✅ APROBADO | N/A |
| 18 | Sanctum — autenticación en 3 endpoints | Con/sin/token inválido | 200 con token válido; 401 sin token o inválido | Probado realmente | ✅ APROBADO | N/A — ver autorización abajo |
| 19 | Api/UserController::index() — GET /api/users | Token real de padre | 200, devuelve los 25 usuarios completos con PII | Probado realmente | ❌ ERROR | CRÍTICO |
| 20 | Api/UserController::store() — POST /api/users | Token real de padre, payload rol=admin | 201, creó un usuario admin real (eliminado tras confirmar) | Probado realmente | ❌ ERROR | CRÍTICO |
| 21 | Api/UserController::toggleStatus() | Mismo patrón, no ejecutado para no alterar datos de terceros | Sin verificación de rol, mismo patrón que 19/20 | Solo inspeccionado | ⚠️ OBSERVACIÓN | CRÍTICO (mismo patrón) |
| 22 | Api/StudentController::index() | GET /api/students con token de padre (incluido en prueba 19) | Devuelve solo 1 estudiante (el correcto) — SÍ filtra bien | Probado realmente | ✅ APROBADO | N/A |
| 23 | Clave de traducción launch_robot_activity | grep real en es/qu/messages.php | No existe en ninguno de los dos archivos | Probado realmente (archivo) | ❌ ERROR | MEDIO — coincide con hallazgo del Subagente Visual |
| 24 | Dashboard "rico" para tutores nunca se activa | Inspección + GET /dashboard real como padre | Cae en el branch simple; el rico exige role==="tutor" literal | Probado realmente (no rompe) + inspección | ⚠️ OBSERVACIÓN | MEDIO |
| 25 | php artisan test (suite completa) | Ejecución real | 22/22 pasaron | Probado realmente | ✅ APROBADO | N/A |
| 26 | Por qué la suite verde no detecta los bugs de autorización | Análisis de tests/Feature/FamilyAndStudentAuthTest.php | El test usa datos ('rol'=>'tutor','estado'=>'activo') que coinciden con el bug, ocultándolo | Probado realmente (análisis del test) | ⚠️ OBSERVACIÓN | ALTO |

# 8. MATRIZ GENERAL DE RESULTADOS (cruzada y deduplicada)

Esta matriz consolida los hallazgos accionables de ambos subagentes en una sola vista, agrupando explícitamente los casos donde ambos detectaron el mismo problema de forma independiente ("Detectado por: Visual + Interno") en vez de contarlos dos veces. El detalle exhaustivo de las 53 pruebas realizadas está en las secciones 6 y 7.

### Duplicados y causas raíz comunes detectados al cruzar ambos informes

- G-03: el Subagente Visual confirmó en pantalla (curl con sesión real) que un padre ve a los 20 estudiantes en /students; el Subagente Interno llegó exactamente a la misma conclusión de forma independiente, leyendo la causa raíz en StudentController::index(). Mismo hallazgo, contado una sola vez.

- G-05: el Subagente Visual encontró que el dashboard de un padre muestra la pantalla equivocada y que /tutor/dashboard es inalcanzable; el Subagente Interno encontró de forma independiente que el endpoint API my-children rechaza a cualquier tutor real, y que el "dashboard rico" nunca se activa. Las cuatro son la MISMA causa raíz: el código compara el rol contra el literal "tutor" en inglés, pero ningún usuario real de la base de datos tiene ese valor exacto (los reales son "padre"/"madre"). Se agrupan como un solo hallazgo con cuatro síntomas.

- G-08: ambos subagentes, sin coordinarse en el momento, confirmaron independientemente (uno desde la pantalla, otro desde los archivos de idioma) que la clave launch_robot_activity no existe. Mismo hallazgo, contado una sola vez.

| ID | Subagente(s) | Área | Hallazgo | Probado/Inspeccionado | Estado | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G-01 | Interno | API / Autorización | Api/UserController sin ninguna verificación de rol: fuga de PII de 25 usuarios + escalación de privilegios (creación de administradores) | Probado realmente | ❌ ERROR | CRÍTICO |
| G-02 | Interno | Autorización / Exportación | Exportación masiva PDF/Excel de estudiantes sin restricción de rol (accesible para padres) | Probado realmente | ❌ ERROR | CRÍTICO |
| G-03 | Visual + Interno | Autorización / Datos | Listado /students sin scoping por rol: cualquier padre ve a todos los estudiantes del colegio | Probado realmente (2 subagentes) | ❌ ERROR | CRÍTICO |
| G-04 | Interno | Autenticación | Login web no valida si el usuario está activo/inactivo | Probado realmente | ❌ ERROR | CRÍTICO |
| G-05 | Visual + Interno | Roles / Causa raíz común | role==='tutor' literal nunca coincide con datos reales (padre/madre): rompe el dashboard familiar, la ruta /tutor/dashboard y el endpoint API my-children | Probado realmente (2 subagentes, 4 síntomas) | ❌ ERROR | CRÍTICO |
| G-06 | Visual | Autorización / Datos | /family-members sin scoping por usuario: un padre ve registros de otras familias | Probado realmente | ❌ ERROR | CRÍTICO |
| G-07 | Interno | Calidad / Testing | La suite de tests (22/22 verde) no cubre ninguno de los 6 hallazgos críticos de autorización | Probado realmente (análisis) | ⚠️ OBSERVACIÓN | ALTO |
| G-08 | Visual + Interno | Interfaz / Internacionalización | Clave de traducción launch_robot_activity ausente en es/qu: el modal del robot muestra texto crudo | Probado realmente (2 subagentes) | ❌ ERROR | MEDIO |
| G-09 | Interno | Interfaz / Datos | Dashboard "rico" para tutores nunca se activa con roles reales (mismo patrón de causa raíz que G-05) | Probado realmente | ⚠️ OBSERVACIÓN | MEDIO |
| G-10 | Visual | Interfaz / Datos | Dashboard admin con métricas simuladas fijas ('94%', '12') no conectadas a datos reales | Probado realmente | ⚠️ OBSERVACIÓN | MEDIO |
| G-11 | Visual | Interfaz / Internacionalización | 6 textos del sidebar sin traducir en quechua (agregados en la fusión reciente de Cursos y Paralelos) | Probado realmente | ⚠️ OBSERVACIÓN | MEDIO |
| G-12 | Visual | Interfaz / Código muerto | Vistas huérfanas (register, welcome, courses/create, parallels/create) sin impacto en usuario real | Probado realmente | ⚠️ OBSERVACIÓN | BAJO |
| G-13 | Visual | Interfaz / Consistencia | courses/create.blade.php desactualizado (falta nivel_educativo); parallels/edit.blade.php con estilo inconsistente | Solo inspeccionado / probado | ⚠️ OBSERVACIÓN | BAJO |
| G-14 | Interno | Código / Limpieza | User::$fillable conserva columnas legacy (rol/telefono/estado) inexistentes, sin efecto real | Probado realmente | ⚠️ OBSERVACIÓN | BAJO |
| G-15 | Visual | Interfaz / Datos de prueba | Badge "Secundaria Comunitaria Productiva" no verificable visualmente (sin dato de prueba con ese nivel) | Solo inspeccionado | ⏳ PENDIENTE | N/A |
| G-16 | Visual + Interno | Confirmación positiva | El fix reciente de "Sin curso" en el dashboard del profesor funciona correctamente (verificado 2 veces) | Probado realmente (2 subagentes) | ✅ APROBADO | N/A |

# 9. HALLAZGOS CRÍTICOS Y ALTOS — DETALLE AMPLIADO

### Hallazgo G-01 — Api/UserController sin ninguna verificación de rol (fuga de PII + escalación de privilegios) — Prioridad: CRÍTICO

Archivo: app/Http/Controllers/Api/UserController.php, métodos index() (línea 14), store() (línea 23) y toggleStatus() (línea 56). Ruta: routes/api.php líneas 24-27, solo protegidas por auth:sanctum.

Problema: Cualquier usuario autenticado vía API, sin importar su rol, puede listar los 25 usuarios del sistema con datos personales completos, crear un usuario nuevo con CUALQUIER rol (incluido admin), y activar/desactivar la cuenta de cualquier otro usuario.

Reproducción exacta (probada realmente): 1) POST /api/login con juan.quispe@school.bo (rol padre) → token Sanctum. 2) GET /api/users con ese token → 200, devuelve los 25 usuarios. 3) POST /api/users con ese mismo token y body {'rol':'admin', ...} → 201, se crea un usuario administrador real en la base de datos (id=26, eliminado inmediatamente tras confirmar el hallazgo).

Corrección recomendada: Agregar verificación de rol (equivalente al middleware rol: de las rutas web) a las tres rutas de routes/api.php, restringido a admin únicamente.

### Hallazgo G-02 — Exportación masiva de estudiantes sin restricción de rol — Prioridad: CRÍTICO

Archivo: routes/web.php (rutas de exportación PDF/Excel "todos"), StudentController::exportPdfAll() y exportExcelAll().

Problema: Estas rutas solo exigen auth+set.locale del grupo padre; no llevan su propio middleware de rol.

Reproducción exacta (probada realmente): Login como juan.quispe@school.bo (rol padre) → GET /students/export-pdf-all → 200, descarga un PDF de 3 páginas con los 20 estudiantes de la institución; lo mismo con /export-excel-all (XLSX de 7.7 KB).

Corrección recomendada: Agregar ->middleware('rol:admin,academic,profesor') explícitamente a ambas rutas.

### Hallazgo G-03 — Listado de estudiantes sin scoping por rol para padres/madres (confirmado por los 2 subagentes) — Prioridad: CRÍTICO

Archivo: app/Http/Controllers/StudentController.php::index(), línea ~39 (único filtro existente: ->when($user->isProfesor(), ...)).

Problema: No existe ninguna condición equivalente para padre/madre/tutor; ven el listado completo sin restricción.

Reproducción exacta (probada realmente por ambos subagentes de forma independiente): Login como juan.quispe@school.bo (rol padre, cuyo único hijo vinculado es "Juan Quispe - 1") → GET /students → se listan los 20 estudiantes del colegio, incluidos alumnos de otras familias.

Corrección recomendada: Agregar un ->when() análogo al que ya funciona correctamente en Api/StudentController::index(), que sí filtra por familiares/parent_user_id.

### Hallazgo G-04 — Login web no valida si el usuario está activo — Prioridad: CRÍTICO

Archivo: app/Http/Controllers/AuthController.php::login(), líneas 19-34.

Problema: Auth::attempt() solo verifica email+password; nunca revisa el campo status del usuario.

Reproducción exacta (probada realmente): Se cambió status de un usuario real a 'inactivo' en la base de datos → login con sus credenciales reales → 302 a /dashboard → GET /dashboard devuelve 200 (sesión plenamente funcional). Dato revertido tras la prueba.

Corrección recomendada: Verificar el status inmediatamente después de un Auth::attempt() exitoso, replicando la lógica que ya existe en el login de la API.

### Hallazgo G-05 — role==='tutor' literal rompe 4 puntos distintos para el 100% de los padres/madres reales — Prioridad: CRÍTICO

Archivo: app/Models/User.php::isTutor() (línea ~245, compara role==='tutor'); app/Http/Controllers/TutorController.php:92 (my-children); routes/web.php:115 + CheckRole (/tutor/dashboard); app/Http/Controllers/DashboardController.php líneas 35/154 (branch del dashboard).

Problema: Ningún usuario real de la base de datos tiene role='tutor' exacto — los 20 tutores/padres reales tienen role='padre' o 'madre'. Por diseño, el código que debería atenderlos a ellos (el rol 'responsable' de un estudiante) solo se activa con el literal 'tutor', que nadie tiene.

Los 4 síntomas, cada uno probado realmente: 1) Dashboard: un padre real ve el panel pensado para admin ('Selección de Curso Requerida') en vez de su panel familiar. 2) La ruta /tutor/dashboard devuelve 302 con error de permisos para cualquier padre real. 3) GET /api/tutor/my-children devuelve 403 Unauthorized para cualquier padre real con token válido. 4) El 'dashboard rico' (con reporte por hijo) del DashboardController nunca se activa con datos reales.

Corrección recomendada: Usar en los 4 puntos el helper isResponsibleRole() que ya existe en User.php (compara contra ['padre','madre','tutor']), en vez de comparar contra 'tutor' de forma aislada. Extender el middleware de /tutor/dashboard a rol:padre,madre,tutor.

### Hallazgo G-06 — /family-members sin control de acceso por usuario — Prioridad: CRÍTICO

Archivo: app/Http/Controllers/FamilyMemberController.php::index(), línea ~14.

Problema: La consulta no filtra por el usuario autenticado en ningún punto.

Reproducción exacta (probada realmente): Login como juan.quispe@school.bo (padre) → GET /family-members → 200, se listan registros de otras familias además de la suya.

Corrección recomendada: Aplicar el mismo criterio de scoping que se recomienda para el hallazgo G-03.

# 10. RIESGOS Y OBSERVACIONES

### Riesgo máximo: exposición y manipulación de datos de menores y del personal

Entre los 6 hallazgos críticos, cuatro implican que un usuario con el nivel de acceso más bajo del sistema (un padre) puede ver datos de estudiantes, familias y personal que no le corresponden, descargarlos en un archivo, y —en el caso de la API de usuarios— hasta crear una cuenta de administrador nueva. Esta combinación (fuga de datos de menores + escalación de privilegios) es el riesgo más severo detectado hasta ahora en cualquier ronda de auditoría de este proyecto.

### Riesgo de falsa cobertura de pruebas

La suite automatizada pasa 22/22, pero el Subagente Interno determinó la razón exacta por la que no detecta ninguno de los 6 problemas críticos: el test existente para el rol tutor usa literalmente los mismos valores erróneos ("rol"=>"tutor", "estado"=>"activo") que el código de producción busca, en vez de los valores reales ("padre"/"madre", "activo" en minúsculas con status). Esto significa que la suite verde no es evidencia de que el sistema de roles funcione correctamente para usuarios reales.

### Riesgo de mantenimiento por causas raíz compartidas

El hallazgo G-05 demuestra que una sola decisión de diseño (usar el literal "tutor" en inglés) se propagó a al menos 4 puntos distintos del código. Cualquier corrección futura debe aplicarse de forma consistente en los 4 (o centralizarse en el helper isResponsibleRole() ya existente) para no dejar 3 de los 4 arreglados y 1 roto.

# 11. PLAN DE CORRECCIÓN

No se asignan responsables individuales por no contar con esa información en el repositorio auditado.

| Prioridad | Problema | Acción recomendada | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÍTICO | Api/UserController sin verificación de rol (fuga PII + escalación de privilegios) | Restringir index/store/toggleStatus a rol admin | No asignado | Pendiente |
| CRÍTICO | Exportación masiva de estudiantes sin restricción de rol | Middleware rol:admin,academic,profesor en las 2 rutas | No asignado | Pendiente |
| CRÍTICO | Listado /students sin scoping para padre/madre | Replicar el filtro que ya funciona en la API | No asignado | Pendiente |
| CRÍTICO | Login web no valida usuario inactivo | Verificar status tras Auth::attempt() | No asignado | Pendiente |
| CRÍTICO | role==='tutor' literal rompe dashboard/ruta/API para todos los padres reales | Usar isResponsibleRole() en los 4 puntos identificados | No asignado | Pendiente |
| CRÍTICO | /family-members sin control de acceso por usuario | Aplicar el mismo scoping que en /students | No asignado | Pendiente |
| ALTO | Suite de tests no detecta los 6 problemas críticos | Corregir los datos de prueba del test de tutor y añadir casos para los 6 hallazgos | No asignado | Pendiente |
| MEDIO | Clave de traducción launch_robot_activity faltante en es/qu | Agregar la clave a ambos archivos de idioma | No asignado | Pendiente |
| MEDIO | Dashboard admin con métricas simuladas (94%, 12) | Calcular desde Attendance/Grade reales o marcar explícitamente como demo | No asignado | Pendiente |
| MEDIO | 6 textos del sidebar sin traducir en quechua | Envolver con __() en layouts/app.blade.php | No asignado | Pendiente |
| BAJO | Vistas huérfanas (register, welcome, courses/create, parallels/create) | Eliminar o re-enlazar desde la UI | No asignado | Pendiente |
| BAJO | courses/create.blade.php desactualizado; parallels/edit.blade.php con estilo inconsistente | Actualizar el formulario o eliminar la vista huérfana; unificar estilo | No asignado | Pendiente |
| BAJO | User::\$fillable con columnas legacy inexistentes | Limpiar el arreglo $fillable | No asignado | Pendiente |

# 12. PRUEBAS PENDIENTES

| Prueba no realizada | Motivo |
| --- | --- |
| Verificación visual del badge "Secundaria Comunitaria Productiva" | No existe ningún curso con ese nivel en los datos sembrados; el código es correcto por inspección pero no se pudo confirmar en pantalla |
| Api/UserController::toggleStatus() — ejecución real del patrón de falta de autorización | No se ejecutó para no alterar el estado de cuentas de terceros sin necesidad, dado que el mismo patrón ya quedó confirmado con index()/store() en el mismo controlador |
| Ampliación de la suite de tests con casos para los 6 hallazgos críticos | Corresponde a una fase de corrección posterior a este informe, no a la auditoría misma |

# 13. CONCLUSIONES

La coordinación entre los dos subagentes resultó en hallazgos más sólidos que una revisión aislada: el problema del rol "tutor" literal, que en rondas anteriores se había registrado solo como una observación cosmética sobre un ítem de menú, se reveló esta vez como una causa raíz que rompe 4 superficies distintas del sistema (dashboard, una ruta completa, y un endpoint de API), gracias a que ambos subagentes llegaron a la misma causa por caminos independientes (uno desde la pantalla, otro desde el código) y sus hallazgos se cruzaron en este informe.

El hallazgo más grave de toda la auditoría —la API de usuarios sin ninguna verificación de rol, que permite a cualquier padre autenticado crear una cuenta de administrador— no estaba en el radar de ninguna ronda anterior; apareció porque el Subagente Interno probó sistemáticamente cada endpoint de la API en vez de asumir que, por estar ya protegido con Sanctum, estaba seguro.

Los tres hallazgos críticos heredados de rondas anteriores (exportación masiva, login sin validar estado, listado sin scoping) fueron finalmente cerrados con evidencia real y definitiva en esta ronda: los tres siguen fallando exactamente como se sospechaba, sin ambigüedad.

La suite de pruebas automatizadas (22/22) sigue siendo una base de calidad de código razonable para la lógica que sí cubre, pero este informe demuestra con evidencia concreta que "tests en verde" no equivale a "sistema de roles seguro" en este proyecto.

# 14. RECOMENDACIONES

- Tratar los 6 hallazgos CRÍTICOS como bloqueantes para cualquier despliegue a producción o demostración frente a usuarios reales, dado que exponen datos de menores y permiten escalación de privilegios.

- Corregir primero G-01 (API de usuarios) y G-05 (causa raíz del rol tutor), por ser los de mayor superficie de impacto.

- Añadir a la suite de tests casos que reproduzcan exactamente los 6 hallazgos críticos con los valores reales de rol/estado (no los literales en inglés que ocultan el problema hoy).

- Mantener la práctica de coordinar subagentes especializados que se crucen entre sí: en esta ronda permitió encontrar una causa raíz compartida entre 4 síntomas que, vistos por separado, podrían haberse tratado como 4 arreglos independientes e incompletos.

- Revisar si el helper isResponsibleRole() de User.php debe convertirse en el único punto de verdad para "es un padre/madre/tutor responsable de un estudiante", reemplazando las comparaciones sueltas contra role==="tutor" en todo el código.

# 15. ANEXOS

Anexo A — Informes íntegros de cada subagente: reproducidos en las secciones 6 y 7 de este documento (27 y 26 filas respectivamente).

Anexo B — Informes de auditoría anteriores del proyecto: docs/pruebas/Informe_YURA_Auditoria_Pruebas.docx/.pdf (rondas 1 y 2) y docs/pruebas/Informe_Auditoria_Base_de_Datos_YURA.docx/.pdf.

Anexo C — Credenciales de prueba usadas (ya públicas en README_EQUIPO.md, contraseña común "password123"): admin@yura.com, gestion.yura@school.bo, prof.vargas@school.bo, prof.flores@school.bo, y tutores/padres con formato {nombre}.{apellido}@school.bo (ej. juan.quispe@school.bo). No se reproducen tokens de API completos ni el usuario administrador creado durante la prueba de escalación de privilegios (fue eliminado inmediatamente tras confirmar el hallazgo).

# ¿QUÉ DEBO CORREGIR?

Esta sección explica los 6 hallazgos críticos en lenguaje simple, en el orden en que deberías corregirlos.

## CORREGIR PRIMERO

### 1. Cualquier padre puede crearse a sí mismo como administrador

Dónde está: app/Http/Controllers/Api/UserController.php (los métodos index, store y toggleStatus).

Qué significa: Esas tres funciones de la API solo revisan que la persona haya iniciado sesión, sin revisar de qué rol es. Se probó de verdad: con la cuenta de un padre normal se creó una cuenta de administrador nueva.

Cómo corregirlo: Agregar una verificación de rol (que solo el admin pueda usar esas tres funciones), igual que ya existe para las páginas web equivalentes.

Qué debo probar de nuevo: Repetir la misma prueba (crear un usuario admin con el token de un padre) y confirmar que ahora se rechaza.

### 2. Cualquiera puede descargar los datos de todos los estudiantes

Dónde está: routes/web.php y StudentController.php (exportPdfAll/exportExcelAll).

Qué significa: Un padre pudo descargar el PDF y el Excel con los 20 estudiantes del colegio, no solo el suyo.

Cómo corregirlo: Agregar la misma restricción de rol que ya protege el resto de acciones de estudiantes.

Qué debo probar de nuevo: Intentar exportar "todos los estudiantes" con una cuenta de padre y confirmar que se rechaza.

### 3. Los padres ven a todos los estudiantes, no solo al suyo

Dónde está: StudentController.php, método index().

Qué significa: Falta un filtro para los roles padre/madre/tutor, igual al que ya existe para profesor.

Cómo corregirlo: Agregar ese filtro, usando como modelo el que ya funciona bien en la versión de la API.

Qué debo probar de nuevo: Entrar con una cuenta de padre y confirmar que en "Estudiantes" solo aparece su hijo.

### 4. Una cuenta desactivada puede seguir entrando

Dónde está: AuthController.php, método login().

Qué significa: El formulario de login no revisa si la cuenta está activa.

Cómo corregirlo: Revisar el estado justo después de comprobar la contraseña, y rechazar el acceso si está inactiva.

Qué debo probar de nuevo: Desactivar una cuenta de prueba e intentar entrar: debe ser rechazada.

### 5. Los padres nunca ven su propio panel familiar

Dónde está: User.php (método isTutor), TutorController.php, routes/web.php, y DashboardController.php.

Qué significa: El sistema busca usuarios con rol exactamente 'tutor', pero todos los padres reales tienen rol 'padre' o 'madre'. Por eso ven la pantalla equivocada, no pueden entrar a /tutor/dashboard, y la API de 'mis hijos' los rechaza.

Cómo corregirlo: Usar en los 4 lugares la función isResponsibleRole() que ya existe y que sí reconoce padre/madre/tutor juntos.

Qué debo probar de nuevo: Entrar con una cuenta de padre real y confirmar que ve su panel familiar, que puede entrar a /tutor/dashboard, y que la API de sus hijos responde bien.

### 6. Los padres ven datos familiares de otras familias

Dónde está: FamilyMemberController.php, método index().

Qué significa: La lista de familiares no se filtra por quién inició sesión.

Cómo corregirlo: Agregar el mismo tipo de filtro recomendado para el punto 3.

Qué debo probar de nuevo: Entrar con una cuenta de padre y confirmar que solo ve a su propia familia.

## CORREGIR DESPUÉS

- Agregar la traducción faltante del modal "Lanzar Actividad" del robot (clave launch_robot_activity) en español y quechua.

- Conectar las tarjetas "Asistencia de Hoy" y "Retos Lanzados" del dashboard a datos reales, o marcarlas claramente como datos de demostración.

- Traducir al quechua los 6 textos del menú lateral que quedaron en español tras la fusión de Cursos y Paralelos.

## MEJORAS OPCIONALES

- Eliminar las vistas que ya no tienen ninguna ruta que las use (register, welcome, courses/create, parallels/create) o volver a enlazarlas si aún se necesitan.

- Actualizar el formulario de courses/create.blade.php para que incluya el campo de nivel educativo, o eliminarlo si ya no se usa.

- Unificar el estilo visual de parallels/edit.blade.php con el resto de la plataforma.

- Limpiar el arreglo $fillable de User.php quitando las columnas que ya no existen (rol, telefono, estado).